|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Χρηματοδότηση:** | **Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2025** |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ** | **Έργο:** | **Συνδρομή στον καθαρισμό** |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ** |  | **τάφρων και διωρύγων Π.Ε** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** |  | **Άρτας για το έτος 2025** |
| **Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος** |  |  |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Αντικείμενο - Γενικά**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός – άρση προσχώσεων στραγγιστικών τάφρων **από φερτά υλικά,** απορρίμματα, χαλαρά υλικά κλπ **που παρεμποδίζουν τη ροή, με** διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφής κατά μήκος των πρανών της όχθης για την διαμόρφωση ή ενίσχυση των υφιστάμενων πρανών και σε ορισμένα σημεία την μεταφορά αυτών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

* Καθαρισμός– άρση προσχώσεων αρδευτικής διώρυγας Δ12 ΤΟΕΒ Αράχθου και συνδέσμου Βλαχέρνας-Γραμμενίτσας σε όλο το μήκος της 4,70Km περίπου.
* Καθαρισμός– άρση προσχώσεων Βόσσας από τη γέφυρα Καλογήρου έως τη συμβολή της στο Λούρο σε μήκος 3,20 Km.

Θα γίνει καθαρισμός - απομάκρυνση των προσχώσεων από φερτά υλικά, απορρίμματα, χαλαρά υλικά, αυτοφυής φυτική βλάστηση ή άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τη ροή. Η απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά μήκος της όχθης για την διαμόρφωση ή ενίσχυση των υφισταμένων χωμάτινων αναχωμάτων και σε ορισμένα σημεία η μεταφορά αυτών. Ο καθαρισμός θα γίνει στα όρια της υπάρχουσας διατομής των τάφρων.

Οι εργασίες καθαρισμού - άρση προσχώσεων στις τάφρους θα γίνουν με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων: εκσκαφέας ισχύος 126-200 HP, εκσκαφέας ισχύος 70-125 HP και γερανός-εκσκαφέας ισχύος 70-125 HP ενώ η μεταφορά των υλικών θα γίνει με φορτηγό ανατρεπόμενο μεικτού βάρους έως 19 tn. Οι εργασίες θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας μηχανήματος.

**Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχετική η αριθμ 1/2/18-2-2025 (ΨΦΖΒ7Λ9-009) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. Σχετική η με αριθμό πρωτ. οικ.41901/995/12-3-2024 (ΑΔΑ: 68707Λ9-Μ5Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 985) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας που καταχωρήθηκε με α/α 989 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** |
| Άρτα, 18-6-2025 | Άρτα, 18-6-2025 | Άρτα, 18-6-2025 |
| Ο Συντάξας | Ο Αν.Προϊστάμενος ΤΔΠ | Η Αν.Προϊσταμένη ΤΔΕ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ιωάννης Τσιρώνης | Γεώργιος Δάφνος | Αλεξία Παππά |
| Τοπογράφος Μηχανικός TE | MSc Τοπογράφος Μηχ/κός TE | ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός |